| DOKUMENTACJA PRZETARGOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odbudowa parku „Lipa sądowa” w Karpaczu CPV 45110000-1, 45112711-2, 45316100-6, 45232100-3 |  |  |
| Inwestor : | Urząd Miasta w Karpaczu Ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-530 Karpacz |  |
| Projekt opracowało: |  |  |
| ### Data opracowania | Sierpień 2008 |  |
|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Włodzimierz Lewowski |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA | 533 474,28 Pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy |  |

Spis treści

| 1 | Ogólna charakterystyka obiektu | Str. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przedmiar robót | Str. 7 |

1.  Ogólna charakterystyka obiektu

Stan istniejący zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren znajduje się w samym centrum Karpacza , na działce oznaczonej nr geodezyjnym 386 obręb 2 Karpacz, położonej przy ul Konstytucji 3 Maja / po przeciwnej stronie kościoła / i jest on ograniczony od strony wschodniej ul Konstytucji 3 Maja, od strony południowej ul Kościelną, natomiast pozostałe granice sąsiadują z zabudową mieszkalną i usługową.

Jest  to obszar obecnie użytkowany jako park, przy czym jego zagospodarowanie zostało najprawdopodobniej wykonane przed około 30 laty i nie jest obecnie zbyt atrakcyjne po względem przestrzennym i użytkowym.

Teren wykazuje nie duże pochylenie w kierunku północnym – około 6%, ze szczególnym uwidocznieniem różnicy wysokości / skarpa ziemna wys. około 1m / naroża południowego, przy skrzyżowaniu ulic.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum Karpacza teren ten jest opisany jago zieleń parkowa. Jednocześnie zgodnie z planowanymi rozwiązaniami przestrzenno – komunikacyjnymi miasta  na wysokości parku ma być w przyszłości ograniczony ruch kołowy będzie się rozpoczynać ciąg pieszy.

Jeżeli chodzi o zastane elementy zagospodarowania przedmiotowego terenu, to występują tu ścieżki o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych,  nie duży placyk okrągły o takiej nawierzchni, trochę przejść pieszych samoistnie udeptanych, ławki parkowe i śmietniczki. Całość zagospodarowania wykazuje znaczne zużycie.

Analizując występującą na omawianym terenie zieleń, za najwartościowszy okaz należy uznać trzystuletnią lipę położona w południowym narożu działki, zwaną lipą sadową z  uwagi, że najprawdopodobniej to właśnie tu były rozstrzygane przez wójta spory i wyznaczane kary za przewinienia.

Dalej należy wymienić dwa buki, jarzęby szwedzkie – posadzone wzdłuż ulicy, klony, wierzby, lipy, głogi, świerki, jak również spora ilość krzewów liściastych i zimozielonych, głównie żywotników. Większość  z tych roślin została posadzona w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i później.

Analizując obecne i przyszłe przeznaczenie terenu z jego historycznym wykorzystaniem napotykamy na zderzenie dwu przeciwieństw sądu / często wiązanego z karą oraz obecnie wypoczynku i rekreacji.

To zderzenie dwu rzeczywistości przyjęto jako motto dla opracowania projektu zagospodarowania omawianego terenu

Myśl przewodnią stanowi wyeksponowanie tego faktu tj. zderzenia idei ziemi szczęśliwej / w tym wypadku odpoczynku i rekreacji i konieczności osądu za przewinienia dokonane przeciwko społeczeństwu – przypomnianej i przedstawionej nieco epicko.

Ziemia szczęśliwa to obszar rekreacyjny wyrażony po przez zaprojektowanie przestrzeni placu wydzielonego blokami kamiennymi ( kojarzonymi z ludzka przestrzenia zurbanizowaną), między nimi wkomponowane  ławki i zieleń płożąca, tworzą małe wnetrza do wypoczynku.

Nieco odchylona oś placu zamyka ażurowy  trejaż w formie altany –obrośniętej pnączami kwitnącymi wraz z miejscami do siedzenia i możliwością spaceru pod parasolem kwiatów. W środku placu proponuje się wprowadzenie dodatkowego elementu, czyli wody spływającej po kamieniach z fontanny do suchego potoku.

Pozostały teren zielony wraz okolonymi ścieżkami uzupełnia zagospodarowanie przestrzeni, dzieląc ją na mniejsze płaszczyzny.

Pas zewnętrzny zieleni z rosnącymi / istniejącymi drzewami i krzakami  - również przesadzonymi z obszaru środkowego/, stanowi izolacje od zgiełku ulicy, jak również tworzy parawan dla zabudowy mieszkaniowej.

Drugi świat – obszar to sąd to miejsce pod Lipą Sądową, z ogromnym, kamiennym stołem sędziego i narzędziem do wykonania kary – pręgierz. Na blacie stołu tablica informacyjna opisująca fakty, czy przypuszczenia historyczne.

Do miejsca sprawowania sądu, położonego na naturalnym wyniesieniu, prowadzą kamienne schody, dalej trakt żwirowo – kamienny.

Epickiego charakteru  ustawione na drodze i schodach, naturalne pionowe kamienie narzutowe udające postacie idące poddać się karze.

Zakres robót przewidzianych do wykonania

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem – Urzędem Miasta w Karpaczu w związku z docelową rewitalizacją okolicy i związaną z tym zmianą przeznaczenia części ulicy Konstytucji 3 Maja na deptak miejski wyłączonym ruchem samochodowym planuje się rewitalizację Parku przez zmianę nawierzchni ścieżek, wytyczenie nowych ścieżek, instalację fontanny, pergoli, stołu sędziego wraz z pręgierzem, kamieni oraz tablic informujących o historii Walończyków. Ponadto planuje się otoczenie parku żywopłotem wysokim oraz wprowadzenie dodatkowych elementów architektonicznych w podstacji różnych form głazów narzutowych.

W ramach projektu planuje się wykonanie:

- Rozbiórkę istniejących ścieżek z płytek betonowych wraz z obrzeżami oraz  wywóz gruzu na składowisko wykonawcy.

- Rozbiórkę murku oporowego z bloków kamiennych wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy

- Rozbiórkę istniejących schodów betonowych oraz ich wywóz na składowisko wykonawcy

- Rozbiórkę istniejących elementów małej architektury wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy

- Wycinkę drzew w ciągu projektowanych ścieżek

- Rozbiórkę ogrodzenia z paneli siatki stalowej na ławie betonowej.

- Ustawienie obrzeży kamiennych 8x30 na ławie z betonu B15, zużycie betonu 0,028m3/m

- Ustawienie kostki kamiennej 16x18 na ławie betonowej. Dopuszcza się użycie zamiennie bloków kamiennych granitowych, oporników granitowych, kamienia murowego granitowego lub innej formy granitu pod warunkiem wykorzystania jednego rodzaju materiału na całej długości ścieżek. Dopuszcza się wbudowanie materiału używanego.

- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 50MPa.

- Ułożenie nawierzchni ze żwiru płukanego gr. 5cm

- Ułożenie nawierzchni z grysu granitowego o gr 5cm

- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 na podsypce piaskowej spoinowanej piaskiem.

- Wykonanie schodów terenowych szerokości 6,0m. 8 stopni o wymiarach 100x16cm. Schody wykonane z płyt granitowych  Stopnie granitowe o powierzchni płomieniowanej, piaskowanej lub groszkowanej w celu zapewnienia odpowiedniej szorstkości.

- Dostarczenie i montaż poręczy stalowej

- Ułożenie płyt fontanny na ławie z betonu B15, zużycie betonu 0,1m3/m2. Płyty kamienne z granitu min 30x60. Dopuszcza się użycie pyt o różnych wymiarach pod warunkiem zabudowania całej wymaganej powierzchni. Płyty z granitu szarego (strzegomski lub strzeliński). Powierzchnia płyt płomieniowana.

- Ułożenie bloków granitowych o wymiarach 30-50x20-30x50-120. W sumie 80 sztuk bloków

- Ułożenie kamieni narzutowych – otoczaków o wysokości 80-180cm – 20 sztuk.

- Ułożenie kamieni narzutowych – otoczaków o średnicy 20-30cm – 8 sztuk.

- Dostawa i montaż ławek parkowych

- Dostawa i montaż śmietniczek

- Dostawa i montaż kamieni z reprintami znaków Walońskich

- Dostawa i montaż tablic informacyjnych. Tablice z informacjami o historii Walończyków oraz szlaku górniczym w czterech językach – polskim, czeskim, niemieckim i angielskim

- Dostawa i montaż Stołu Sędziego. Stół składa się z blatu granitowego o wymiarach 100x250x25 cm oraz z 4 bloków – nóg o wymiarach 40x40x120. powierzchnia blatu płomieniowana. Dopuszcza się wykonanie stołu jako jeden element kamienny.

- Dostawa i montaż siedziska Sędziowskiego – siedzisko kamienne o wysokości 70cm, wymiary 60x60 wraz z podłokietnikami i oparciem kamiennymi

- Dostawa dwóch siedzisk do Stołu Sędziego – siedziska kamienne wys 70cm, wymiary 60x60. Dopuszcza się wykonanie siedziska jako jeden element lub złożenie go z kilku bloków kamiennych

- Dostawa i montaż pręgierza kamiennego. Pręgierz składa się z 3 kolistych płyt granitowych o średnicach 3,0m, 2,30m, 1,60m leżących kolejno na sobie, dodatkowo słup kamienny o średnicy 30cm i wysokości 2,0 m. powierzchnie schodów i słupa płomieniowane lub chropowane w inny sposób. Dopuszcza się wykonanie stopni lub całego pręgierza jako jeden element kamienny.

- Dostawa i montaż trejażu stalowego z altaną. Altana o średnicy 3,0m wys 340 cm. Dodatkowo pergola składająca się z 6 trejaży stalowych.

- Dostawa i montaż stacji meteorologicznej

- Przesadzenie istniejących krzewów kolidujących z projektowanymi ścieżkami

- Formowanie istniejących drzew

- Dostawa i montaż fontanny. Fontanna w formie płyt granitowych w poziomie terenu, woda kierowana z poziomu terenu pionowo do góry – 7 punktów tryskaczy. Powierzchnia całkowita fontanny 50,26m2.

- Nasadzenie żywopłotu o wysokości ok. 180cm wokół działki parkowej.

- Nasadzenia krzewów i bylin wg zestawienia

- Humusowanie i obsianie terenów trawiastych.

- Wykonanie przyłącza wodnego do fontanny Dn 25mm PE

- Ułożenie rur osłonowych Arota 50 mm dla docelowego ułożenia kabli oświetleniowych

| 2. PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV CPV 45110000-1, 45112711-2, CPV 45316100-6, 45232100-3 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | SSTWiORB | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn | Wartość netto |
| I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST-0 | Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu | kpl | 1,00 |  |  |
| II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ST-1 | Roboty pomiarowe - pod powierzchniowe roboty ziemne teren pagórkowaty 0,491 ha | ha | 0,49 |  |  |
| 4 | ST-2 | Wycinka drzew średnicy 30 - 60 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywozem pni i gałęzi oraz karczy 30 | szt | 30,00 |  |  |
| 5 | ST-3 | Rozbiórka obrzeży betonowych 20x6 wraz z wywozem i utylizacją gruzu 751m | m | 751,00 |  |  |
| 6 | ST-3 | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu 959m2 | m2 | 959,00 |  |  |
| 7 | ST-3 | rozbiórka kamiennego muru oporowego oraz schodów betonowych wys 40 cm wraz z wywozem i utylizacją elementów 46m | m | 50,00 |  |  |
| 8 | ST-3 | Rozbiórka elementów małej architektury wraz z kosztami wywozu i utylizacji 2 | m3 | 2,00 |  |  |
| 9 | ST-3 | Rozbiórka ogrodzenia panelowego stalowego wys 60cm na ławie betonowej 282m | m | 282,00 |  |  |
| 10 | ST-4 | wykonanie koryta pod krawędź placu z elementów granitowych gr. 26-30cm wraz z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy 198*0,30=64,80 | m2 | 64,80 |  |  |
| 11 | ST-4 | wykonanie koryta pod obrzeże kamienne 8x25 gr. 35cm wraz z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy 253*0,15=37,95 | m2 | 37,95 |  |  |
| 12 | ST-4 | wykonanie koryta pod obrzeże betonowe 8x30 i kamienne cięte 8x30 gr. 40cm wraz z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy 90*0,15=13,50 | m2 | 13,50 |  |  |
| 13 | ST-4 | wykonanie koryta plac z kostki gr 20cm wraz z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy 263+28=291 | m2 | 291,00 |  |  |
| 14 | ST-4 | wykonanie koryta pod ścieżki oraz place gr 15cm wraz z wywozem gruntu na składowisko wykonawcy 1396 | m2 | 1396,00 |  |  |
| III ROBOTY KSZTAŁTOWANIA PARKU CPV 45112711-2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ST-5 | Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na ławie z betonu B15. zużynie betonu 0,018m3/m 253 | m | 253,00 |  |  |
| 16 | ST-6 | Ustawienie kostki kamiennej 16x18 na ławie z betonu B15. zużycie betonu 0,035m3/m 216 | m | 216,00 |  |  |
| 17 | ST-7 | Ustawienie obrzeży kamiennych 8x30 cm na ławie z betonu B15. zużynie betonu 0,018m3/m 253 | m | 70,00 |  |  |
| 18 | ST-8 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie gr 10 cm 1659 | m2 | 1659,00 |  |  |
| 19 | ST-6 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 surowo łupanej na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem piaskiem 263 | m2 | 263,00 |  |  |
| 20 | ST-9 | Nawierzchnia żwirowa - żwir płukany gr. 5cm 346 | m2 | 346,00 |  |  |
| 21 | ST-9 | Nawierzchnia żwirowa - grys granitowy gr 5cm 1022 | m2 | 1022,00 |  |  |
| 22 | ST-7 | ułożenie obrzeża kamiennego 8x30 ciętego wokół fontanny 36 | m | 36,00 |  |  |
| 23 | ST-10 | ułożenie płyt kamiennych grubości 5cm na podbudowie z betonnu B 15 gr 10cm - zużycie betonu 0,1m3/m2 45 | m2 | 45,00 |  |  |
| 24 | ST-11 | Wykonanie schodów granitowych o wymiarach 16x100x600cm z bloków płyt kamiennych ułożonych na betonie B-15 48 | m | 48,00 |  |  |
| 25 | ST-12 | dostarczenie i montaż poręczy stalowej do schodów 1 | szt | 1,00 |  |  |
| 26 | ST-13 | Ułożenie bloków granitowych o wymiarach 30-50 x 20-40 x 50-120 cm 80 | szt | 80,00 |  |  |
| 27 | ST-13 | Ułożenie kamieni narzutowych - otoczaków o wysokości 80 - 180 cm 20 | szt | 20,00 |  |  |
| 28 | ST-14 | Ułożenie kamieni - otoczaki o średnicy 20 - 30 cm 8 | szt | 8,00 |  |  |
| 29 | ST-14 | Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem 16 | szt | 16,00 |  |  |
| 30 | ST-14 | Dostawa i montaż śmietniczek 8 | szt | 8,00 |  |  |
| 31 | ST-14 | Dostawa i montaż stołu sędziego (płyta kamienna 100 x 250 x20 na 4 blokach kamiennych 40x40x120 - granitowe 1 | kpl | 1,00 |  |  |
| 32 | ST-14 | Dostawa i montaż krzesła sędziowskiego o wys. siedziska 70cm, szer 60cm wraz z oparciem do wys 1,50m i podłokietnikami 1 | szt | 1,00 |  |  |
| 33 | ST-14 | Dostawa i montaż stacji meteorologicznej 1 | szt | 1,00 |  |  |
| 34 | ST-14 | Dostawa i montaż pręgierza kamiennego o 3 stopniach (R=1,5; 1,15; 0,80) i wysokości słupa 2,0m 1 | kpl | 1,00 |  |  |
| 35 | ST-14 | Dostawa i montaż bloków kamiennych granitowych o wymiarach 60x60x60cm wraz z obróbką w fornie reprintów znaków walońskich 6 | szt | 6,00 |  |  |
| 36 | ST-14 | wykonanie i montaż tablic infor,acyjnych o historii Walończyków i szlaku górniczym z tłumaczniem na 4 języki (2 szt) 1 kpl | kpl | 1,00 |  |  |
| 37 | ST-14 | Dostawa i montaż trejażu stalowego z altaną 1 | kpl | 1,00 |  |  |
| 38 | ST-15 | Przesadzenie istniejących krzewów 5 | szt | 5,00 |  |  |
| 39 | ST-15 | Formowanie istniejących drzew 12 | szt | 12,00 |  |  |
| 40 | ST-14 | Dostawa i montaż fontanny instalowanej do płyt granitowych 1 | szt | 1,00 |  |  |
| 41 | ST-15 | Nasadzenia żywopłotu wysokiego wokół parku 282 | m | 282,00 |  |  |
| 42 | ST-15 | Nasadzenia krzewów i bylin wg zestawienia 1 | kpl | 1,00 |  |  |
| 43 | ST-16 | Humusowanie i obsianie terenów zielonych 542+723+443+247+948+152+191+40=3286 | m2 | 3286,00 |  |  |
| IV SIEĆ OŚWIETLENIA CPV 45316100-6 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ST-17 | Ułożenie rur ochronnych Arota wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem 420 | m | 420,00 |  |  |

| V PRZYŁĄCZE WODNE CPV 45232100-3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | ST-18 | Ułożenie przyłącza wodnego Dn25 mm PE do fontanny 59 | m | 59,00 |  |  |
| 46 | ST-18 | Montaż zaworu odcinającego Dn25 mm 1 | kpl | 1,00 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU |  |  |  |  |  |  |
| CPV CPV 45110000-1, 45112711-2, CPV 45316100-6, 45232100-3 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Dział przedmiaru |  | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY |  |  |  |  |  |
| II | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1 |  |  |  |  |  |
| III | III ROBOTY KSZTAŁTOWANIA PARKU CPV 45112711-2 |  |  |  |  |  |
| IV | SIEĆ OŚWIETLENIA CPV 45316100-6 |  |  |  |  |  |
| V | PRZYŁĄCZE WODNE CPV 45232100-3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |